Trường Đại học Đà Lạt

Khoa Công nghệ Thông tin

------

# ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng Nhận diện bệnh cây trồng kết hợp XAI

Sinh viên thực hiện:

| STT | Họ và Tên | MSSV | Lớp | Email liên hệ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Triệu Quang Học | 2212375 | CTK46B | 2212375@dlu.edu.vn |
| 2 | Đinh Lâm Gia Bảo | 2212343 | CTK46B | 2212343@dlu.edu.vn |

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Lương

1. Tổng quan đề tài

Nông nghiệp đóng vai trò cốt lõi trong nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng sâu bệnh hại trên cây trồng luôn là mối đe dọa thường trực đối với năng suất và chất lượng nông sản. Việc phát hiện chậm trễ hoặc chẩn đoán sai bệnh tật bằng mắt thường thường dẫn đến việc sử dụng sai thuốc bảo vệ thực vật, gây lãng phí kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đất.

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là Học sâu (Deep Learning) và Thị giác máy tính (Computer Vision), đã mở ra nhiều giải pháp tự động hóa quá trình nhận diện bệnh cây trồng hiệu quả [1].

Mặc dù đạt độ chính xác cao, các mô hình Deep Learning truyền thống như ResNet hay EfficientNet lại hoạt động như một "hộp đen" (black box). Hệ thống chỉ trả về kết quả dự đoán (nhãn bệnh) mà không thể giải thích lý do đằng sau quyết định đó. Điều này tạo ra rào cản lớn về "niềm tin", khiến người nông dân và các chuyên gia nông nghiệp e ngại khi áp dụng, đặc biệt là khi kết quả AI ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình xử lý dịch bệnh. Nhằm giải quyết rào cản này, Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích được (Explainable AI - XAI) đang là một trong những hướng nghiên cứu quan trọng nhất hiện nay để minh bạch hóa các mô hình AI [2].

Xuất phát từ thực tiễn trên, nhóm thực hiện đề tài "Xây dựng ứng dụng Nhận diện bệnh cây trồng kết hợp XAI". Đề tài kết hợp mô hình Học sâu với thuật toán XAI để không chỉ nhận diện bệnh mà còn khoanh vùng trực quan khu vực bị bệnh trên ảnh. Hệ thống được thiết kế hoàn chỉnh từ lõi AI đến API Gateway và giao diện đa nền tảng, hướng tới một công cụ chẩn đoán minh bạch, đáng tin cậy cho người nông dân.

2. Mục tiêu đề tài

Xây dựng hệ thống nhận diện bệnh cây trồng từ hình ảnh có khả năng giải thích được lý do đưa ra kết quả chẩn đoán (Explainable AI - XAI) thay vì chỉ đưa ra một nhãn bệnh đơn thuần. Kết quả chẩn đoán được cung cấp dưới dạng API để dễ dàng tích hợp vào hệ thống nông nghiệp số khác, đồng thời xây dựng giao diện minh hoạ cho cả người dùng là nông dân và người quản trị hệ thống.

3. Nội dung đề tài

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết: Nghiên cứu cơ sở nền tảng về mạng Nơ-ron nhân tạo (Học sâu), các kỹ thuật Học chuyển giao (Transfer Learning), và cơ chế của thuật toán XAI.

- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu: Thu thập và chuẩn hoá các tập dữ liệu ảnh bệnh cây trồng tiêu chuẩn.

- Xây dựng và huấn luyện mô hình: Áp dụng mô hình Học sâu kết hợp kỹ thuật XAI để nhận diện và khoanh vùng vị trí nghi ngờ bị bệnh trên ảnh, diễn giải kết quả một cách trực quan.

- Xây dựng Backend API: Xây dựng cổng dịch vụ chẩn đoán (REST API) tiếp nhận ảnh và mã vùng trồng (PUC), xử lý và trả về kết quả chẩn đoán kèm gợi ý xử lý.

- Phát triển giao diện ứng dụng: Xây dựng ứng dụng di động dành cho nông dân (chụp/tải ảnh, xem kết quả chẩn đoán, xem lịch sử) và giao diện web dành cho quản trị hệ thống (trang tổng quan, quản lý lô đất/nông dân)

4. Phần mềm và công cụ sử dung

- Ngôn ngữ lập trình: Python, Dart, JavaScript/TypeScript.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: PostgreSQL.

- Công cụ hỗ trợ: Git/GitHub (quản lý mã nguồn)

- Công cụ lập trình giao diện: Flutter (App Mobile cho nông dân), ReactJS (Web Admin).

5. Kế hoạch thực hiện

| STT | Công việc | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích đề tài (Xác định yêu cầu, đối tượng sử dụng) | 12/08/2026 - 19/08/2026 |  |
| 2 | Thiết kế chi tiết (Kiến trúc hệ thống, API, Database) | 20/08/2026 - 31/08/2026 |  |
| 3 | Thu thập dữ liệu, tiền xử lý và huấn luyện mô hình Học sâu | 01/09/2026 - 13/09/2026 |  |
| 4 | Xây dựng Backend (FastAPI), tích hợp mô hình và thuật toán XAI | 14/09/2026 - 24/09/2026 |  |
| 5 | Báo cáo tiến độ lần 1 | 25/09/2026 - 30/09/2026 |  |
| 6 | Phát triển giao diện Frontend (App Mobile cho nông dân & Web Admin) và ghép nối hệ thống | 01/10/2026 - 04/11/2026 |  |
| 7 | Tối ưu hiệu năng, tinh chỉnh UX/UI và bắt đầu viết báo cáo thuyết minh đồ án | 05/11/2026 - 10/11/2026 |  |
| 8 | Kiểm thử và hoàn thiện hệ thống | 11/11/2026 - 15/11/2026 |  |
| 9 | Báo cáo tiến độ lần 2 | 16/11/2026 - 18/11/2026 |  |
| 10 | Sửa chữa, hoàn thiện đồ án | 19/11/2026 - 24/11/2026 |  |
| 11 | Báo cáo bảo vệ đồ án theo hội đồng | 25/11/2026 - 30/11/2026 |  |

6. Dự kiến kết quả đạt được

- Mô hình nhận diện bệnh trên cây trồng đạt độ chính xác chấp nhận được trên tập dữ liệu kiểm thử.

- Giao diện ứng dụng di động dành cho nông dân và giao diện web dành cho quản trị hệ thống minh hoạ được đầy đủ luồng xử lý từ lúc chụp ảnh đến khi xem kết quả và lịch sử chẩn đoán.

- API chẩn đoán bệnh hoạt động ổn định, trả về kết quả kèm phần giải thích trực quan (XAI).

- Tài liệu báo cáo thuyết minh đề tài.

7. Tài liệu tham khảo

[1] Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, "Tọa đàm 'Ứng dụng AI trong công tác khuyến nông': Bước tiến quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số nông nghiệp," khuyennongvn.gov.vn, 2024. Online: https://khuyennongvn.gov.vn/su-kien-khuyen-nong/toa-dam-ung-dung-ai-trong-cong-tac-khuyen-nong-buoc-tien-quan-trong-thuc-day-chuyen-doi-so-nong-nghiep-31326.html

[2] N. S. H. K. et al., "Leaf-Based Plant Disease Detection and Explainable AI," arXiv preprint arXiv:2404.16833, 2024. Online: https://arxiv.org/html/2404.16833v1

[3] IBM, "What is explainable AI (XAI)?," ibm.com. Online: https://www.ibm.com/topics/explainable-ai

[4] C. Molnar, Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable, Ấn bản 2, 2022. Online: https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/

[5] J. Gildenblat và cộng sự, "PyTorch library for CAM methods," GitHub, 2021. Online: https://github.com/jacobgil/pytorch-grad-cam.

[6] S. Ramírez, "FastAPI Official Documentation," Tiangolo, 2024. Online: https://fastapi.tiangolo.com/

Đà Lạt, ngày ….. tháng ….. năm 2026

Giáo viên hướng dẫn 	 	 	 	               SV Thực hiện

(Ký tên) 	 	 	 	 	 	         (Ký tên)

BCN Khoa

(Ký tên)